## Slide 2: Содержание
Waterfall
Agile
Способы оценки проектов

## Slide 3: Waterfall

## Slide 4: Этапы Waterfall
Инициация
Планирование
Формирование задачи
Исполнение и контроль
Завершение

## Slide 5: Роли на проекте Waterfall
Инициатор
Куратор
Руководитель проекта
Руководитель технического отдела
Участники проекта
Финансово-экономическая служба
Юристы

## Slide 6: Схема исполнения и контроль

## Slide 7: Факторы успеха
Подбирать специалистов под определённые задачи
Четко ставить задачи
Контроль за выполнением
Прозрачность процесса и конечных целей для всех участников процесса

## Slide 8: Применение
Сложные и большие проекты
Проекты с четко обозначенным регламентом
Проекты на заказ (гибридный подход)

## Slide 9: Критика
Недостаточная гибкость (бюрократия, низкая скорость)
Управление в ущерб соблюдения сроков, стоимости и качеству

## Slide 10
AGILE

## Slide 11
AGILE
работающее программное обеспечение важнее, чем полная документация
сотрудничество с заказчиком важнее контрактных обязательств
личности важнее, чем процессы
реакция на изменения важнее, чем следование плану

## Slide 12: Команда и роли
Владелец продукта — представляет интересы конечных пользователей
Скрам-мастер — проводит совещания следит за соблюдением всех принципов скрам, разрешает противоречия и защищает команду от отвлекающих факторов
Команда разработки
Клиенты, Продавцы — лица, которые инициируют проект и для кого проект будет приносить выгоду.
Пользователи

## Slide 13: Жизненный цикл Scrum

## Slide 14: AGILE ПРОЕКТЫ В 3 РАЗА УСПЕШНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ
Chart: 
| Апрель | Май | Сентябрь
Регион 1 | 29 | 57 | 14
Chart: 
| Апрель | Май | Сентябрь
Регион 1 | 9 | 49 | 42
Waterfall
Agile

## Slide 15: Способы оценки
Стандартный (оценка эксперта, доверие, запуск)
Покерный способ